Zápisnica zo stretnutia č. 15

Dátum stretnutia:	11. 03. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 12. 03. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Sprevádzkovanie testovacieho servera

# Priebeh stretnutia

- zhodnotenie súčasného stavu riešenia
  - chýba prepojenie na fakultné informačné systémy – potreba získať dump databáz YonBanu a AIS
- informovanie sa o harmonograme odovzdávania výstupov v letnom semestri
  - prvé odovzdanie projektu 30. 04. 2008
- nastavovanie testovacieho servera
- inštalácia potrebného softvéru
- práca na implementácii vybraných častí systému

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07	-	prebieha
12.3	JG, JHE, JHO	zapracovanie pripomienok z posudku do prototypu	18. 2. 08.	3. 3. 08	-	prebieha
12.4	PC	vypracovanie plánu na letný semester	18. 2. 08	25. 2. 08	-	prebieha
14.1	PC	napísať mail Ing. Steinmüllerovi ohľadom dumpu databázy Yonban	4. 3. 08	4. 3. 08	4. 3. 08	ukončené
14.2	PC	napísať mail p. Lackovi ohľadom testovacieho servera	4. 3. 08	4. 3. 08	4. 3. 08	ukončené
14.3	JG, JHO	sprevádzkovať testovací server	4. 3. 08	10. 3. 08	11. 3. 08	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
15.1	JG, JHO, PF	Nastavenie testovacieho servera	11. 3. 08	18. 3. 08
15.2	JHE	Napísať mail p. Steinmüllerovi na upresnenie požadovanej štruktúry databázy zo systému YonBan	11. 3. 08	18. 3. 08
15.3	JHE, PC	Vytvorenie používateľskej dokumentácie k systému	11. 3. 08	25. 3. 08