Týždeň	Rozsah od – do	Naplánovaný proces	Dĺžka	Popis naplánovaného procesu
1	08.10. (pon) / 14.10. (ne)	analýza	2t	14.10. (ne) – výstup naštudovania jednotlivých modulov
2	15.10. (pon) / 21.10. (ne)			kompletizácia časti Analýza, príprava otázok pre p. Bielikovú
3	22.10. (pon) / 28.10. (ne)	špecifikácia	1t	časti špecifikácie (moduly)
4	29.10. (pon) / 04.11. (ne)	špecifikácia, návrh	1t	kompletizácia časti špecifikácia + pripomienky od p. Bielikovej
5	05.11. (pon) / 11.11 (ne)	návrh	1t	vytvorenie návrhu podľa špecifikácie
6	12.11. (pon) / 15.11. (štv) 14.00 / 18.11. (ne)	revízia, dolaďovanie, tlač	4d / 3d	15.11. (štv) – odovzdanie dokumentácie analýzy, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia
7	19.11. (pon) / 23.11. (pia) 14.00 / 25.11. (ne)	tvorba posudku	5d / 2d	odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie, návrhu druhého tímu
8	26.11. (pon) / 17.12. (pon) 14.00 / 20.12. (štv)	odovzdanie prototypu a dokumentácie	21d	odovzdanie prototypu vybraných časti systému, spolu s dokumentáciou
	17.12. - 20.12. / 17.12. (pon) 09.00	prezentácia prototypu	4d / 21d	používateľská prezentácia prototypu
9	11.2.08 (pon) 14.00	tvorba posudku	25d	odovzdanie posudku prototypu druhého tímu

Zápisnica – spíše ju autor ešte v deň stretnutia (pon) – ak by nemohol, tak niekoho poverí
slack time[1]
[1] MSI od p. Bielikovej – str. 16