Príloha C: Zápisnice
Zápisnica zo stretnutia č. 1

Dátum stretnutia:	9. 10. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 12:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Ľuboš Bartoš	Vypracované dňa: 10. 10. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB) / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:

# Téma stretnutia

Úvodné stretnutie

# Priebeh stretnutia

- zhodnotenie ponuky nášho tímu, určenie nedostatkov v ponuke
- diskusia o minuloročných projektoch
- oboznámenie sa s dôvodom, prečo neboli nasadené systémy vytvorené v minulom roku
- organizačné pokyny ohľadom zápisníc a webovej prezentácie
- diskusia o určení rolí v tíme
- určenie úloh na najbližšie stretnutie

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
1.1	celý tím	analýza pôvodného systému	10. 10. 07	22. 10. 07
1.2	celý tím	naša analýza problému	10. 10. 07	22. 10. 07
1.3	celý tím	definovanie rozsahu našej nadstavby na doterajší systém	10. 10. 07	22. 10. 07
1.4	LB	vytvorenie web prezentácie	10. 10. 07	15. 10. 07
1.5	PC	vytvorenie plánu	10. 10. 07	15. 10. 07
1.6	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	upresnenie podmienok pripojenia k univerzitnej DB	10. 10. 07	22. 10. 07

Zápisnica zo stretnutia č. 2

Dátum stretnutia:	15. 10. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 15. 10. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB) / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Durajka (vedúci tímu ABSOLUTE ALUMiNIc)

# Téma stretnutia

Diskusia s vedúcim minuloročného tímu

# Priebeh stretnutia

- zhodnotenie plnenia úloh z minulého týždňa
- stanovenie nových úloh do ďalšieho stretnutia
- predvedenie tímovej web stránky http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2007/team14is-si/
- diskusia s Durajkom a predstavenie ich výsledného produktu

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
1.1	celý tím	analýza pôvodného systému	10. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
1.2	celý tím	naša analýza problému	10. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
1.3	celý tím	definovanie rozsahu našej nadstavby na doterajší systém	10. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
1.4	LB	vytvorenie web prezentácie	10. 10. 07	15. 10. 07	14. 10. 07	ukončené
1.5	PC	vytvorenie plánu	10. 10. 07	15. 10. 07	12. 10. 07	ukončené
1.6	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	upresnenie podmienok pripojenia k univerzitnej DB	10. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
2.1	PC	poslať p. Minárovej adresu web stránky tímu	15. 10. 07	16. 10. 07
2.2	celý tím	prečítať si CakePHP manuál	15. 10. 07	22. 10. 07
2.3	LB, JHO	prejsť si ešte raz zdrojový kód	15. 10. 07	22. 10. 07
2.4	celý tím	rozdeliť role v tíme	15. 10. 07	22. 10. 07

Zápisnica zo stretnutia č. 3

Dátum stretnutia:	22. 10. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Pavol Fábik	Vypracované dňa: 22. 10. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB) / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. Durajka František

# Téma stretnutia

Prostriedky na podporu tímového projektu

# Priebeh stretnutia

diskusia s vedúcim projektu
- zhodnotenie plnenia úloh z minulého týždňa
- stanovenie nových úloh do ďalšieho stretnutia
- prezentácia kolaboratívneho softvéru e-Group ware
- upload zdrojových kódov do depozitára
- diskusia o spustení webu

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
1.1	celý tím	analýza pôvodného systému	10. 10. 07	22. 10. 07	22. 10. 07	ukončené
1.2	celý tím	naša analýza problému	10. 10. 07	22. 10. 07	22. 10. 07	ukončené
1.3	celý tím	definovanie rozsahu našej nadstavby na doterajší systém	10. 10. 07	22. 10. 07	22. 10. 07	ukončené
1.6	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	upresnenie podmienok pripojenia k univerzitnej DB	10. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
2.1	PC	poslať p. Minárovej adresu web stránky tímu	15. 10. 07	22. 10. 07	16. 10. 07	ukončené
2.2	celý tím	prečítať si CakePHP manuál	15. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
2.3	LB, JHO	prejsť si ešte raz zdrojový kód	15. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
2.4	celý tím	rozdeliť role v tíme	15. 10. 07	22. 10. 07	22. 10. 07	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
3.1	LB	Dorobiť web stránku (pridať fotky)	22. 10. 07	29. 10. 07
3.2	LB	Pridať na web stránku Myšlienkovú mapu	22. 10. 07	29. 10. 07
3.3	JHE, PC	Vytvorenie dokumentu analýzy	22. 10. 07	29. 10. 07

Zápisnica zo stretnutia č. 4

Dátum stretnutia:	29. 10. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Ján Garaj	Vypracované dňa: 30. 10. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB), / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF), / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., / Bc. František Durajka, / prom. mat. Ľubica Hanulová, / Ľubica Husková, / Ing. Jozef Pažin, / členovia tímu číslo 12

# Téma stretnutia

Požiadavky, možnosti, predstavy na portál pre absolventov zo strany fakulty.

# Priebeh stretnutia

diskusia s prof. Bielikovou (oficiálne zastupovala FIIT STU), s pani Huskovou (študijné oddelenie FIIT STU) a s ďalšími zúčastnenými hosťami o problematike ALUMNI. (viď príloha A)
# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
1.6	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	upresnenie podmienok pripojenia k univerzitnej DB	10. 10. 07	29. 10. 07	29. 10. 07	ukončené
2.2	celý tím	prečítať si CakePHP manuál	15. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
2.3	LB, JHO	prejsť si ešte raz zdrojový kód	15. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
3.1	LB	dorobiť web stránku (pridať fotky)	22. 10. 07	29. 10. 07	29. 10. 07	ukončené
3.2	LB	pridať na web stránku Myšlienkovú mapu	22. 10. 07	29. 10. 07	29. 10. 07	ukončené
3.3	JHE, PC	vytvorenie dokumentu analýzy	22. 10. 07	29. 10. 07	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
4.1	JG	dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modeli databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 2007	5. 11. 2007
4.2	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	poslať tímu štruktúru databázy z AIS	29. 10. 2007	5. 11. 2007
4.3	PC	poslať link na dokumentáciu (foto/video) zo stretnutia prof. Bielikovej	29. 10. 2007	5. 11. 2007
4.4	JG	zaobstarať od p. Huskovej dotazník pre absolventov	29. 10. 2007	5. 11. 2007

# Príloha Záznam stretnutia
Myšlienky, ktoré zazneli na stretnutí:
Ciele ALUMNI:
- ostať v kontakte s absolventmi
- komunikácia fakulta <=> absolventi (nie je primárnym cieľom komunikácia medzi absolventmi navzájom)

Problém:
- ako motivovať absolventov k používaniu ALUMNI systému?
- už v priebehu štúdia by mali mať študenti prístup do ALUMNI, najlepšie pod tým istým heslom ako do AIS. V rámci tohto systému si budú môcť vyhľadávať, prípadne aj prezerať študentské práce – podľa tém, kľúčových slov,…

Integrácia s existujúcimi systémami:
- fiit.stuba.sk – približne dizajnovo
- Yonban – získanie údajov o projektoch
- AIS – autentifikácia (ako študent), meno, priezvisko, iné študijné údaje, ktoré AIS obsahuje, aby absolvent nemusel vypĺňať veľa dát (hlavne ak ich už raz zadal)
- „excel file“ – obsahujúci zoznam absolventov, ktorí dali súhlas na spracovanie svojich údajov
- „old records“ – záznamy o absolventoch z pred rádovo niekoľkých rokov – tieto dáta nie sú v žiadnom systéme, momentálne sa tento problém rieši na úrovni doktorandského štúdia

Technické veci:
je potrebné ich konzultovať s p. Gnippovou, p. Horváthom (AIS) a p. Steinmullerom (server. zdroje)

Ochrana osobných údajov:
- bez súhlasu je možné zverejniť iba meno, priezvisko a rok ukončenia
- so súhlasom – riešiť citlivo hlavne privátne dáta (mail, zamestnávateľ, tel.)

Výstupy:
- ideálne do xls formátu
- idea – automatické generovanie ročeniek do pdf (latex) formátu
- verejnosť (neprihlásený) bude mať možnosť iba prezerať základný zoznam absolventov

Kontaktovanie fakultou:
- možnosť hromadného emailu
- selektívny výber reprezentatívnej vzorky absolventov
- možnosť pre fakultu zadať dotazník (anketu) pre absolventov
Číselníky v systéme (pre štatistické účely, doplniť podľa dodaného vzorového dotazníka):
- odvetvia zamestnania
- role v zamestnaní (naplniť podľa profesia.sk, prípadne podľa ACM klasifikácie pojmov)

Špeciality typu mapa spolužiakov vo svete a podobne je dobrá myšlienka, ale nie je to prvoradým cieľom systému, takže sa na ne veľmi nezameriavať.

Zápisnica zo stretnutia č. 5

Dátum stretnutia:	05. 11. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Jozef Hergott	Vypracované dňa: 06. 11. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB) / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Durajka

# Téma stretnutia

Dokument analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu

# Priebeh stretnutia

- zhodnotenie plnenia úloh v minulom týždni
- získanie obsahu databázy AIS
- získanie aktuálnych číselníkov štatistického úradu (kraje, zamestnania, …)
- neformálna dohoda o spolupráci s tímom č. 12
- diskusia o dostupnosti web stránky
- prezentácia dokumentácie doc. Minárovej a diskusia o obsahu tohto dokumentu – štruktúra dokumentu hodnotená kladne
- diskusia o využití wiki, prezentácia použitia
- diskusia o layoute dokumentu – dohodli sme sa na štandardnom layoute
- práca na špecifikácii systému
- určenie používateľov systému (ako v minuloročnom systéme): anonymný používateľ, alumnus (absolvent), správca obsahu
- určenie častí systému: profil absolventa, prezentačný modul (s vyhľadávaním), bezpečnostný modul, anketový modul, štatistický modul, novinky, komunikácia, import dát, export dát
- diskusia o používateľskom rozhraní – kam umiestnime nové funkcie (prístup k štatistickému modulu)
- návrh vytvoriť nové menu – Projekty, ktoré by urýchlilo prístup k záverečným prácam a umožnilo by ich vyhľadávanie
- rozdelenie úloh do budúceho týždňa
# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
2.2	celý tím	prečítať si CakePHP manuál	15. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
2.3	LB, JHO	prejsť si ešte raz zdrojový kód	15. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
3.3	JHE, PC	vytvorenie dokumentu analýzy	22. 10. 07	29. 10. 07	4. 11. 07	ukončené
4.1	JG	dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modeli databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
4.2	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	poslať tímu štruktúru databázy z AIS	29. 10. 07	5. 11. 07	30. 10. 07	ukončené
4.3	PC	poslať link na dokumentáciu (foto/video) zo stretnutia prof. Bielikovej	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
4.4	JG	zaobstarať od p. Huskovej dotazník pre absolventov	29. 10. 07	5. 11. 07	2. 11. 07	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
5.1	celý tím	naštudovať si obsah databázy AIS	5. 11. 07	12. 11. 07
5.2	celý tím	vypracovanie pridelených častí analýzy	5. 11. 07	9. 11. 07
5.3	JHE, PC	dokončenie dokumentu analýzy	5. 11. 07	12. 11. 07

Zápisnica zo stretnutia č. 6

Dátum stretnutia:	12. 11. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Jozef Hopko	Vypracované dňa: 12. 11. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB) / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Durajka / RNDr. Marta Gnipová

# Téma stretnutia

Stav dokumentácie, import údajov, autentifikácia používateľov

# Priebeh stretnutia

- konzultácia ohľadom odovzdávania dokumentácie
- presný čas odovzdania dokumentácie si dohodneme e-mailom
- diskusia s doc. Minárovou o importe údajov z Yonbanu –> návrh na stretnutie s Ing. Filkornom
- konzultácia s RNDr. Gnipovou o rozsahu importovaných dát z AIS a možnostiach autentifikácie –> dohodnuté cez LDAP
- diskusia o jednotnom CASE nástroji – zvolený Enterprise Architect (EA)
- práca na špecifikácii systému
- revízia hotových častí a návrhy na doplnenie
- všetky diagramy je potrebné zjednotiť a prekresliť do EA
- vyhľadávanie informácií o prepojení LDAP a CakePHP
- rozdelenie úloh do budúceho týždňa
# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
2.2	celý tím	prečítať si CakePHP manuál	15. 10. 07	22. 10. 07	12. 11. 07	ukončené
2.3	LB, JHO	prejsť si ešte raz zdrojový kód	15. 10. 07	22. 10. 07	12. 11. 07	ukončené
4.1	JG	dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modeli databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
4.3	PC	poslať link na dokumentáciu (foto/video) zo stretnutia prof. Bielikovej	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
5.1	celý tím	naštudovať si obsah databázy AIS	5. 11. 07	12. 11. 07	-	prebieha
5.2	celý tím	vypracovanie pridelených častí analýzy	5. 11. 07	9. 11. 07	12. 11. 07	ukončené
5.3	JHE, PC	dokončenie dokumentu analýzy	5. 11. 07	12. 11. 07	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
6.1	PC	poslať e-mail RNDr. Gnipovej ohľadom importu databázy AIS	12. 11. 07	12. 11. 07
6.2	JHE, LB	pripraviť si stretnutie s Ing. Filkornom	12. 11. 07	19. 11. 07
6.3	JG, PC	dohodnúť sa na dátume odovzdania a fyzicky odovzdať dokumentáciu	12. 11. 07	15. 11. 07
6.4	JHO, PF	aktualizovať a doplniť modely do EA	12. 11. 07	14. 11. 07
6.5	PF	vypracovať používateľské rozhranie systému – pripraviť „obrazovky“ (screenshot-y)	12. 11. 07	15. 11. 07
6.6	JG	konzultácia s Ing. Steinmüllerom o LDAP	12. 11. 07	19. 11. 07

Zápisnica zo stretnutia č. 7

Dátum stretnutia:	19. 11. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Ľuboš Bartoš	Vypracované dňa: 19. 11. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB) / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Tvorba posudku tímu č. 12

# Priebeh stretnutia

- konzultácia ohľadom odovzdanej dokumentácie
- riešenie prístupu prostredníctvom LDAP
- vyhľadávanie informácií o prepojení LDAP a CakePHP
- plánované stretnutie s Ing. Branislavom Steinmüllerom
- diskusia o prijatej dokumentácii tímu č. 12 a následná tvorba posudku
- rozdelenie úloh do budúceho týždňa
# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
4.1	JG	dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modeli databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
4.3	PC	poslať link na dokumentáciu (foto/video) zo stretnutia prof. Bielikovej	29. 10. 07	5. 11. 07	5. 11. 07	ukončené
5.1	celý tím	naštudovať si obsah databázy AIS	5. 11. 07	12. 11. 07	12. 11. 07	ukončené
5.3	JHE, PC	dokončenie dokumentu analýzy	5. 11. 07	12. 11. 07	12. 11. 07	ukončené
6.1	PC	poslať e-mail RNDr. Gnipovej ohľadom importu databázy AIS	12. 11. 07	12. 11.07	12. 11. 07	ukončené
6.2	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	pripraviť si stretnutie s Ing. Filkornom	12. 11. 07	19. 11. 07	-	prebieha
6.3	JG, PC	dohodnúť sa na dátume odovzdania a fyzicky odovzdať dokumentáciu	12. 11. 07	15. 11. 07	15. 11. 07	ukončené
6.4	JHO, PF	aktualizovať a doplniť modely do EA	12. 11. 07	14. 11. 07	15. 11. 07	ukončené
6.5	PF	vypracovať používateľské rozhranie systému – pripraviť „obrazovky“ (screenshot-y)	12. 11. 07	15. 11. 07	15. 11. 07	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
7.1	JG	vyriešiť spojenie s LDAP serverom	19. 11. 07	26. 11. 07
7.2	JHO	implementovať modul noviniek	19. 11. 07	3. 12. 07
7.3	ĽB	doplniť modul profilov	19. 11. 07	3. 12. 07
7.4	JG	požiadať o prístup k stroju na prevádzku a tvorbu nášho systému	19. 11. 07	26. 11. 07
7.5	JHE, PC	vypracovanie posudku	19. 11. 07	23. 11. 07

Zápisnica zo stretnutia č. 8

Dátum stretnutia:	26. 11. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 26. 11. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Diskusia o posudku tímu č. 12 a prototype

# Priebeh stretnutia

- diskusia o obsahu a štruktúre nášho posudku – v budúcom posudku je vhodnejšie uviesť posudok obsahu pred posudkom formálnej stránky
- rozobratie posudku tímu č. 12 na náš projekt
- doc. Minárová navrhla vypracovať reakciu na posudok – bude obsahovať vyjadrenie k pripomienkam z posudku
- diskusia s doc. Minárovou o termínoch a spôsobe odovzdávania prototypu
  - návrh spojiť prezentáciu prototypu s jeho odovzdávaním
  - odporúčanie vypracovať posudok prototypu čo najskôr po prezentácii
- doc. Minárová navrhla dohodnúť sa čo najskôr s konkurenčným tímom na spolupráci
- diskusia v rámci tímu o možnostiach spolupráce – prevláda názor riešiť projekt samostatne
- študovanie posudku na náš projekt
- práca na implementácii - LDAP autentifikácia v CakePHP

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
4.1	JG	dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modeli databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
6.2	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	pripraviť si stretnutie s Ing. Filkornom	12. 11. 07	19. 11. 07	-	prebieha
7.1	JG	vyriešiť spojenie s LDAP serverom	19. 11. 07	26. 11. 07	-	prebieha
7.2	JHO	implementovať modul noviniek	19. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
7.3	ĽB	doplniť modul profilov	19. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
7.4	JG	požiadať o prístup k stroju na prevádzku a tvorbu nášho systému	19. 11. 07	26. 11. 07	21. 11. 07	ukončené
7.5	JHE, PC	vypracovanie posudku	19. 11. 07	23. 11. 07	23. 11. 07	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
8.1	PC	vypracovanie plánu implementácie prototypu	26. 11. 07	3. 12. 07
8.2	JHE, PC	vypracovať reakciu na posudok	26. 11. 07	3. 12. 07
8.3	JHE	dohodnúť sa na stretnutí s tímom č. 12 ohľadom spolupráce	26. 11. 07	3. 12. 07
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07

Zápisnica zo stretnutia č. 9

Dátum stretnutia:	3. 12. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Pavol Fábik	Vypracované dňa: 3. 12. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	prom. mat. Ľubica Hanulová / členovia tímu číslo 12

# Téma stretnutia

Diskusia s tímom číslo 12 o možnej spolupráci

# Priebeh stretnutia

- diskusia s tímom číslo 12 o spolupráci – spolupráca s tímom č. 12 bola zamietnutá na základe rozdielnych používaných technológií
- dohodnutie termínu prezentácie prototypu na 17. 12. 2007 o 9.00 v softvérovom štúdiu
- diskusia o pripomienkach z posudku na našu dokumentáciu
- diskusia o dátovom modeli

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
4.1	JG	dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modeli databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 07	5. 11. 07	3. 12. 07	ukončené
6.2	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	pripraviť si stretnutie s Ing. Filkornom	12. 11. 07	19. 11. 07	3. 12. 07	ukončené
7.1	JG	vyriešiť spojenie s LDAP serverom	19. 11. 07	26. 11. 07	3. 12. 07	ukončené
7.2	JHO	implementovať modul noviniek	19. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
7.3	ĽB	doplniť modul profilov	19. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
8.1	PC	vypracovanie plánu implementácie prototypu	26. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
8.2	JHE, PC	vypracovať reakciu na posudok	26. 11. 07	3. 12. 07	3. 12. 07	ukončené
8.3	JHE	dohodnúť sa na stretnutí s tímom č. 12 ohľadom spolupráce	26. 11. 07	3. 12. 07	3. 12. 07	ukončené
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha

Zápisnica zo stretnutia č. 10

Dátum stretnutia:	10. 12. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Ján Garaj	Vypracované dňa: 10. 12. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Prototyp a dokumentácia k prototypu

# Priebeh stretnutia

- diskusia ohľadom formálnej úprave zápisnice
- diskusia o obsahu dokumentácie v ďalšom kontrolnom bode – doplniť dokumentáciu o:
  - posudok od tímu č. 12
  - reakciu na posudok
  - náš posudok na dokumentáciu tímu č. 12
  - nové zápisnice
  - preberacie protokoly
- diskusia o prototype a odovzdávaní prototypu
  - diskusia s Františkom Ďurajkom o obsahu minuloročnej dokumentácie k prototypu
  - rozobratie štruktúry dokumentácie prototypu - návrh na zloženie z častí:
    - zhrnutie zmien oproti minulému roku
    - inštalačná príručka
    - používateľská príručka
  - vytvorenie odovzdávacieho protokolu
  - umiestnenie prototypu na web a na CD
  - odovzdanie a prezentácia prototypu sa bude konať v pondelok 17. 12. 2007 o 9.00
- práca na implementácii prototypu

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
7.2	JHO	implementovať modul noviniek	19. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
7.3	ĽB	doplniť modul profilov	19. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
8.1	PC	vypracovanie plánu implementácie prototypu	26. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
10.1	JHE	napáliť prototyp na CD	10. 12. 07	17. 12. 07
10.2	JG	doplniť web	10. 12. 07	17. 12. 07
10.3	PC, JHE	dokumentácia k prototypu	10. 12. 07	17. 12. 07
10.4	celý tím	pripraviť sa na prezentáciu	10. 12. 07	17. 12. 07
10.5	JG	implementovať možnosť zmeny veľkosti písma	10. 12. 07	17. 12. 07