ALUMNI
Informačný systém
pre komunikáciu s absolventmi

Posudok vytvoreného systému tímu č. 12

Tím č. 14:
Bc. Cích Peter
Bc. Fábik Pavol
Bc. Garaj Ján
Bc. Hergott Jozef
Bc. Hopko Jozef

E-mail: fiit@civ.sk

# Úvod
Tento dokument sa venuje posúdeniu celkového konečného výsledku Informačného systému pre komunikáciu s absolventmi (ALUMNI), vytvoreného na predmetoch Tvorba informačného systému v tíme II a Tvorba softvérového systému v tíme II tímom č. 12.
V rámci posudku sa zameriame na správu o našom testovaní dodaného systému a na zhodnotenie príslušnej dostupnej dokumentácie.
# Vytvorený systém
Cieľom projektu bolo vytvorenie Informačného systému pre komunikáciu s absolventmi (ALUMNI).
Vzhľadom na to, že tím č. 12 pokračoval vo vývoji už existujúceho projektu z predošlých rokov, boli nútení použiť aj rovnaké implementačné prostriedky ako predošlé tímy. Na základe tohto faktu bol systém implementovaný v prostredí Microsoft Visual Studio 2005, s využitím technológie .NET 2.0. Hlavná časť systému bola implementovaná v jazyku C# s využitím databázy PostgreSQL.
Dodaná dokumentácia k systému obsahuje všetky potrebné dokumenty, t. j. používateľskú príručku, resp. systémovú príručku s postupom inštalácie systému.
## Správa o testovaní systému
Počas testovania dodaného systému sme sa snažili pokryť celú problémovú oblasť. Naším cieľom bolo otestovať všetky prípady použitia (use case), ktoré sa nám vzhľadom na používateľské rozhranie podarilo identifikovať. Taktiež sme postupovali aj na základe dostupnej dokumentácie k systému a v nej popísanej funkcionality.
Výstup testovania sme rozdelili do niekoľkých kategórii, pričom sme použili a konfrontovali systém aj s výsledkami predbežného testovania.
### Všeobecné pozitíva
Počas testovania sme zaznamenali hneď niekoľko pozitívnych ohodnotení určitých špecifických častí systému:
- pekne spracovaný osobný profil
- kvalitne vytvorené generovanie životopisu
- správny výstup životopisu vzhľadom na štandard europass vo formáte doc
- viacero dostupných súborových formátov životopisu
- celkové korektné zobrazovanie diakritiky
- modul Kôš na súkromné správy a Čierna listina
### Použiteľnosť – pozitíva
Vzhľadom na použiteľnosť systému taktiež pozitívne hodnotíme:
- kliknutie na popis radiobuttonu označí príslušný radiobutton
- celý systém je pre používateľa jednoduchý na ovládanie – intuitívne ovládanie
- celková dizajnová a funkcionálna konzistentnosť
### Všeobecné negatíva
Pri testovaní sme narazili na niekoľko problematických oblastí:
- problém kompatibility v prehliadači Opera
  – napr. Profesný profil → Kurzy sa nezobrazí
- chybové hlásenie pri nevyplnených anketách: „Chyba: Nenašli sa žiadne bežiace ankety na vyplnenie“
  – vhodnejšie by bolo použitie upozornenia o neaktívnych anketách, keďže sa pravdepodobne nejedná o závažnú systémovú chybu
- stav ankiet
  – môžeme si pozrieť hlasovanie jednotlivých konkrétnych účastníkov ankety, avšak nás by skôr zaujímali celkové výsledky
- Osobný profil → Projekty
  – pri zmene existujúceho projektu presmeruje používateľa na stránku prihlasovania
- chýba stránka o systéme
### Použiteľnosť – negatíva
Vzhľadom na použiteľnosť sme zaznamenali aj negatívne vlastnosti systému, ktoré môžu byť pre používateľa pri práci v systéme nepríjemné, resp. rušivé:
- veľkosť úvodného obrázku – loga systému
  – zaberá značnú plochu stránky, po prihlásení by teda mohol napr. zmiznúť, prípadne sa zmenšiť.
- funkcionalita úvodného obrázku – loga systému
  – nemá priradenú žiadnu funkcionalitu, napr. odkaz na domovskú (úvodnú) stránku systému
- menu na ľavej strane
  – po výbere položky v menu sa aktuálny výber neoznačí, resp. nikde nie je zobrazený názov, prípadne popis aktuálnej sekcie. Používateľ potom stráca prehľad, v ktorej časti systému sa aktuálne nachádza.
- stránky v systéme nemajú spodnú časť – pätu
### Nepozornosť
nastavenie vlastnej hodnoty skrytej formulárovej premennej __EVENTVALIDATION spôsobí server error s výpisom zásobníka
– ak chyba nastane je vhodné chyby skrývať, aby nemohla byť zneužitá útočníkom
### Zapracované pripomienky predbežného testovania
Pozitívne hodnotíme zapracovanie výsledkov predbežného testovania:

### Nezapracované pripomienky predbežného testovania
stránky sekcie Privátne spravy sú „Untitled Page“

## Dokumentácia k systému
Dokumentácia je kompletná
obsahuje všetky zápisnice a potrebné dokumenty – používateľskú príručku a návod na inštaláciu
V rámci fázy prototypovania tím implementoval skupinu funkcií s najvyššou prioritou. Do tejto skupiny tím č. 12 zaradil časti nevyhnutné pre fungovanie systému s ohľadom na špecifické ciele systému: autentifikačný modul, profil absolventa a modul profesijného vývoja absolventa.
Autentifikačný modul
V rámci tohto modulu je funkčne implementovaná autentifikácia a registrácia používateľa.
Proces registrácie používateľov je nápadito vyriešený – absolvent podá registračnú požiadavku, ktorú schváli poverená osoba (používateľ s administrátorskými právami). Tento proces bude relevantný pre používateľov, ktorý do systému nebudú importovaní z fakultných informačných systémov. Import používateľov zatiaľ systém nerieši.
Systém myslí aj na používateľov, ktorí zabudnú prihlasovacie údaje. Možnosť obnovenia účtu nám však v testovanej verzii nefungovala.
Profil absolventa
V rámci profilu sa evidujú osobné údaje absolventa. Evidencia týchto údajov funguje správne.
Pozitívne hodnotíme rozsah údajov evidovaných v profile absolventa – spolu s údajmi profesijného vývoja je profil dostatočne detailný na umožnenie generovania životopisu z uložených údajov.
Profesijný vývoj
Tento modul predstavuje evidenciu zamestnaní, jazykových znalostí a absolvovaných kurzov.
Hlavným nedostatkom tohto modulu je chýbajúca autorizácia – inými slovami v súčasnosti sa všetky evidované údaje zobrazujú všetkým používateľom.
Ďalej v testovanej verzii chýba kontrola niektorých vstupov – napr. pri evidovaní zamestnania je možné zadať skorší dátum ukončenia pracovného pomeru ako začiatku.
Problémom je aj nesprávne zobrazovanie záložiek pri úprave uložených údajov – túto časť však plánuje tím celkom prepracovať.

Tím ďalej implementoval evidenciu projektov. V testovanej verzii je funkčné pridávanie, prezeranie a odstraňovanie projektov.

Medzi všeobecné nedostatky systému patrí nedôsledná kontrola vstupov. Na strane klienta sú vstupy overované prostredníctvom kódu JavaScript, ktorý sa však dá vypnúť alebo upraviť (napr. v prehliadači Mozilla Firefox prostredníctvom doplnku Firebug). Skúsený používateľ teda dokáže obísť JavaScript kontrolu a poslať systému špeciálne reťazce. Kontrola vstupných údajov na strane servera však nie je dôsledná – nefungovala nám správne pre všetky vstupy. Toto predstavuje bezpečnostné riziko.
Ako ďalší nedostatok hodnotíme neštandardné správanie sa systému v iných prehliadačoch ako Internet Explorer. Optimalizáciu pre ostatné prehliadače plánuje tím uskutočniť neskôr.

# Záver
Výsledkom práce je vytvorený Informačný systém pre komunikáciu s absolventmi.
Na základe cieľov vytváraného systému určil tím č. 12. tri implementačné skupiny rozdelené podľa priority. Vo fáze prototypovania si tím určil ako cieľ implementáciu skupiny s najvyššou prioritou. Tento cieľ považujeme za splnený. V implementácii sa síce vyskytujú mierne nedostatky, vo fáze prototypovania sú však akceptovateľné. Celkovo hodnotíme prototyp tímu č. 12 ako výborný.
# Zdroje
1. BÁN M., MAJAN M., MAJERČÍK M., MICHALCO P., NAGY A., ZELINKA Ľ. Prezentácia prototypu. 2007. Dostupné na internete:
   <http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2007/team12is-si/dok/alumni12.ppt>
2. BÁN M., MAJAN M., MAJERČÍK M., MICHALCO P., NAGY A., ZELINKA Ľ. Informačný systém pre komunikáciu s absolventmi – cieľ prototypovania a dosiahnuté výsledky. 2007.