Príloha C: Zápisnice
Zápisnica zo stretnutia č. 1

Dátum stretnutia:	9. 10. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 12:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Ľuboš Bartoš	Vypracované dňa: 10. 10. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB) / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:

# Téma stretnutia

Úvodné stretnutie

# Priebeh stretnutia

- zhodnotenie ponuky nášho tímu, určenie nedostatkov v ponuke
- diskusia o minuloročných projektoch
- oboznámenie sa s dôvodom, prečo neboli nasadené systémy vytvorené v minulom roku
- organizačné pokyny ohľadom zápisníc a webovej prezentácie
- diskusia o určení rolí v tíme
- určenie úloh na najbližšie stretnutie

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
1.1	celý tím	analýza pôvodného systému	10. 10. 07	22. 10. 07
1.2	celý tím	naša analýza problému	10. 10. 07	22. 10. 07
1.3	celý tím	definovanie rozsahu našej nadstavby na doterajší systém	10. 10. 07	22. 10. 07
1.4	LB	vytvorenie web prezentácie	10. 10. 07	15. 10. 07
1.5	PC	vytvorenie plánu	10. 10. 07	15. 10. 07
1.6	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	upresnenie podmienok pripojenia k univerzitnej DB	10. 10. 07	22. 10. 07

Zápisnica zo stretnutia č. 2

Dátum stretnutia:	15. 10. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 15. 10. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB) / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Durajka (vedúci tímu ABSOLUTE ALUMiNIc)

# Téma stretnutia

Diskusia s vedúcim minuloročného tímu

# Priebeh stretnutia

- zhodnotenie plnenia úloh z minulého týždňa
- stanovenie nových úloh do ďalšieho stretnutia
- predvedenie tímovej web stránky http://www2.dcs.elf.stuba.sk/TeamProject/2007/team14is-si/
- diskusia s Durajkom a predstavenie ich výsledného produktu

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
1.1	celý tím	analýza pôvodného systému	10. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
1.2	celý tím	naša analýza problému	10. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
1.3	celý tím	definovanie rozsahu našej nadstavby na doterajší systém	10. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
1.4	LB	vytvorenie web prezentácie	10. 10. 07	15. 10. 07	14. 10. 07	ukončené
1.5	PC	vytvorenie plánu	10. 10. 07	15. 10. 07	12. 10. 07	ukončené
1.6	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	upresnenie podmienok pripojenia k univerzitnej DB	10. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
2.1	PC	poslať p. Minárovej adresu web stránky tímu	15. 10. 07	16. 10. 07
2.2	celý tím	prečítať si CakePHP manuál	15. 10. 07	22. 10. 07
2.3	LB, JHO	prejsť si ešte raz zdrojový kód	15. 10. 07	22. 10. 07
2.4	celý tím	rozdeliť role v tíme	15. 10. 07	22. 10. 07

Zápisnica zo stretnutia č. 3

Dátum stretnutia:	22. 10. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Pavol Fábik	Vypracované dňa: 22. 10. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB) / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. Durajka František

# Téma stretnutia

Prostriedky na podporu tímového projektu

# Priebeh stretnutia

diskusia s vedúcim projektu
- zhodnotenie plnenia úloh z minulého týždňa
- stanovenie nových úloh do ďalšieho stretnutia
- prezentácia kolaboratívneho softvéru e-Group ware
- upload zdrojových kódov do depozitára
- diskusia o spustení webu

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
1.1	celý tím	analýza pôvodného systému	10. 10. 07	22. 10. 07	22. 10. 07	ukončené
1.2	celý tím	naša analýza problému	10. 10. 07	22. 10. 07	22. 10. 07	ukončené
1.3	celý tím	definovanie rozsahu našej nadstavby na doterajší systém	10. 10. 07	22. 10. 07	22. 10. 07	ukončené
1.6	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	upresnenie podmienok pripojenia k univerzitnej DB	10. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
2.1	PC	poslať p. Minárovej adresu web stránky tímu	15. 10. 07	22. 10. 07	16. 10. 07	ukončené
2.2	celý tím	prečítať si CakePHP manuál	15. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
2.3	LB, JHO	prejsť si ešte raz zdrojový kód	15. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
2.4	celý tím	rozdeliť role v tíme	15. 10. 07	22. 10. 07	22. 10. 07	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
3.1	LB	Dorobiť web stránku (pridať fotky)	22. 10. 07	29. 10. 07
3.2	LB	Pridať na web stránku Myšlienkovú mapu	22. 10. 07	29. 10. 07
3.3	JHE, PC	Vytvorenie dokumentu analýzy	22. 10. 07	29. 10. 07

Zápisnica zo stretnutia č. 4

Dátum stretnutia:	29. 10. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Ján Garaj	Vypracované dňa: 30. 10. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB), / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF), / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., / Bc. František Durajka, / prom. mat. Ľubica Hanulová, / Ľubica Husková, / Ing. Jozef Pažin, / členovia tímu číslo 12

# Téma stretnutia

Požiadavky, možnosti, predstavy na portál pre absolventov zo strany fakulty.

# Priebeh stretnutia

diskusia s prof. Bielikovou (oficiálne zastupovala FIIT STU), s pani Huskovou (študijné oddelenie FIIT STU) a s ďalšími zúčastnenými hosťami o problematike ALUMNI. (viď príloha A)
# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
1.6	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	upresnenie podmienok pripojenia k univerzitnej DB	10. 10. 07	29. 10. 07	29. 10. 07	ukončené
2.2	celý tím	prečítať si CakePHP manuál	15. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
2.3	LB, JHO	prejsť si ešte raz zdrojový kód	15. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
3.1	LB	dorobiť web stránku (pridať fotky)	22. 10. 07	29. 10. 07	29. 10. 07	ukončené
3.2	LB	pridať na web stránku Myšlienkovú mapu	22. 10. 07	29. 10. 07	29. 10. 07	ukončené
3.3	JHE, PC	vytvorenie dokumentu analýzy	22. 10. 07	29. 10. 07	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
4.1	JG	dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modeli databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 2007	5. 11. 2007
4.2	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	poslať tímu štruktúru databázy z AIS	29. 10. 2007	5. 11. 2007
4.3	PC	poslať link na dokumentáciu (foto/video) zo stretnutia prof. Bielikovej	29. 10. 2007	5. 11. 2007
4.4	JG	zaobstarať od p. Huskovej dotazník pre absolventov	29. 10. 2007	5. 11. 2007

# Príloha Záznam stretnutia
Myšlienky, ktoré zazneli na stretnutí:
Ciele ALUMNI:
- ostať v kontakte s absolventmi
- komunikácia fakulta <=> absolventi (nie je primárnym cieľom komunikácia medzi absolventmi navzájom)

Problém:
- ako motivovať absolventov k používaniu ALUMNI systému?
- už v priebehu štúdia by mali mať študenti prístup do ALUMNI, najlepšie pod tým istým heslom ako do AIS. V rámci tohto systému si budú môcť vyhľadávať, prípadne aj prezerať študentské práce – podľa tém, kľúčových slov,…

Integrácia s existujúcimi systémami:
- fiit.stuba.sk – približne dizajnovo
- Yonban – získanie údajov o projektoch
- AIS – autentifikácia (ako študent), meno, priezvisko, iné študijné údaje, ktoré AIS obsahuje, aby absolvent nemusel vypĺňať veľa dát (hlavne ak ich už raz zadal)
- „excel file“ – obsahujúci zoznam absolventov, ktorí dali súhlas na spracovanie svojich údajov
- „old records“ – záznamy o absolventoch z pred rádovo niekoľkých rokov – tieto dáta nie sú v žiadnom systéme, momentálne sa tento problém rieši na úrovni doktorandského štúdia

Technické veci:
je potrebné ich konzultovať s p. Gnippovou, p. Horváthom (AIS) a p. Steinmullerom (server. zdroje)

Ochrana osobných údajov:
- bez súhlasu je možné zverejniť iba meno, priezvisko a rok ukončenia
- so súhlasom – riešiť citlivo hlavne privátne dáta (mail, zamestnávateľ, tel.)

Výstupy:
- ideálne do xls formátu
- idea – automatické generovanie ročeniek do pdf (latex) formátu
- verejnosť (neprihlásený) bude mať možnosť iba prezerať základný zoznam absolventov

Kontaktovanie fakultou:
- možnosť hromadného emailu
- selektívny výber reprezentatívnej vzorky absolventov
- možnosť pre fakultu zadať dotazník (anketu) pre absolventov
Číselníky v systéme (pre štatistické účely, doplniť podľa dodaného vzorového dotazníka):
- odvetvia zamestnania
- role v zamestnaní (naplniť podľa profesia.sk, prípadne podľa ACM klasifikácie pojmov)

Špeciality typu mapa spolužiakov vo svete a podobne je dobrá myšlienka, ale nie je to prvoradým cieľom systému, takže sa na ne veľmi nezameriavať.

Zápisnica zo stretnutia č. 5

Dátum stretnutia:	05. 11. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Jozef Hergott	Vypracované dňa: 06. 11. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB) / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Durajka

# Téma stretnutia

Dokument analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu

# Priebeh stretnutia

- zhodnotenie plnenia úloh v minulom týždni
- získanie obsahu databázy AIS
- získanie aktuálnych číselníkov štatistického úradu (kraje, zamestnania, …)
- neformálna dohoda o spolupráci s tímom č. 12
- diskusia o dostupnosti web stránky
- prezentácia dokumentácie doc. Minárovej a diskusia o obsahu tohto dokumentu – štruktúra dokumentu hodnotená kladne
- diskusia o využití wiki, prezentácia použitia
- diskusia o layoute dokumentu – dohodli sme sa na štandardnom layoute
- práca na špecifikácii systému
- určenie používateľov systému (ako v minuloročnom systéme): anonymný používateľ, alumnus (absolvent), správca obsahu
- určenie častí systému: profil absolventa, prezentačný modul (s vyhľadávaním), bezpečnostný modul, anketový modul, štatistický modul, novinky, komunikácia, import dát, export dát
- diskusia o používateľskom rozhraní – kam umiestnime nové funkcie (prístup k štatistickému modulu)
- návrh vytvoriť nové menu – Projekty, ktoré by urýchlilo prístup k záverečným prácam a umožnilo by ich vyhľadávanie
- rozdelenie úloh do budúceho týždňa
# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
2.2	celý tím	prečítať si CakePHP manuál	15. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
2.3	LB, JHO	prejsť si ešte raz zdrojový kód	15. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
3.3	JHE, PC	vytvorenie dokumentu analýzy	22. 10. 07	29. 10. 07	4. 11. 07	ukončené
4.1	JG	dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modeli databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
4.2	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	poslať tímu štruktúru databázy z AIS	29. 10. 07	5. 11. 07	30. 10. 07	ukončené
4.3	PC	poslať link na dokumentáciu (foto/video) zo stretnutia prof. Bielikovej	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
4.4	JG	zaobstarať od p. Huskovej dotazník pre absolventov	29. 10. 07	5. 11. 07	2. 11. 07	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
5.1	celý tím	naštudovať si obsah databázy AIS	5. 11. 07	12. 11. 07
5.2	celý tím	vypracovanie pridelených častí analýzy	5. 11. 07	9. 11. 07
5.3	JHE, PC	dokončenie dokumentu analýzy	5. 11. 07	12. 11. 07

Zápisnica zo stretnutia č. 6

Dátum stretnutia:	12. 11. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Jozef Hopko	Vypracované dňa: 12. 11. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB) / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Durajka / RNDr. Marta Gnipová

# Téma stretnutia

Stav dokumentácie, import údajov, autentifikácia používateľov

# Priebeh stretnutia

- konzultácia ohľadom odovzdávania dokumentácie
- presný čas odovzdania dokumentácie si dohodneme e-mailom
- diskusia s doc. Minárovou o importe údajov z Yonbanu –> návrh na stretnutie s Ing. Filkornom
- konzultácia s RNDr. Gnipovou o rozsahu importovaných dát z AIS a možnostiach autentifikácie –> dohodnuté cez LDAP
- diskusia o jednotnom CASE nástroji – zvolený Enterprise Architect (EA)
- práca na špecifikácii systému
- revízia hotových častí a návrhy na doplnenie
- všetky diagramy je potrebné zjednotiť a prekresliť do EA
- vyhľadávanie informácií o prepojení LDAP a CakePHP
- rozdelenie úloh do budúceho týždňa
# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
2.2	celý tím	prečítať si CakePHP manuál	15. 10. 07	22. 10. 07	12. 11. 07	ukončené
2.3	LB, JHO	prejsť si ešte raz zdrojový kód	15. 10. 07	22. 10. 07	12. 11. 07	ukončené
4.1	JG	dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modeli databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
4.3	PC	poslať link na dokumentáciu (foto/video) zo stretnutia prof. Bielikovej	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
5.1	celý tím	naštudovať si obsah databázy AIS	5. 11. 07	12. 11. 07	-	prebieha
5.2	celý tím	vypracovanie pridelených častí analýzy	5. 11. 07	9. 11. 07	12. 11. 07	ukončené
5.3	JHE, PC	dokončenie dokumentu analýzy	5. 11. 07	12. 11. 07	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
6.1	PC	poslať e-mail RNDr. Gnipovej ohľadom importu databázy AIS	12. 11. 07	12. 11. 07
6.2	JHE, LB	pripraviť si stretnutie s Ing. Filkornom	12. 11. 07	19. 11. 07
6.3	JG, PC	dohodnúť sa na dátume odovzdania a fyzicky odovzdať dokumentáciu	12. 11. 07	15. 11. 07
6.4	JHO, PF	aktualizovať a doplniť modely do EA	12. 11. 07	14. 11. 07
6.5	PF	vypracovať používateľské rozhranie systému – pripraviť „obrazovky“ (screenshot-y)	12. 11. 07	15. 11. 07
6.6	JG	konzultácia s Ing. Steinmüllerom o LDAP	12. 11. 07	19. 11. 07

Zápisnica zo stretnutia č. 7

Dátum stretnutia:	19. 11. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Ľuboš Bartoš	Vypracované dňa: 19. 11. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB) / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Tvorba posudku tímu č. 12

# Priebeh stretnutia

- konzultácia ohľadom odovzdanej dokumentácie
- riešenie prístupu prostredníctvom LDAP
- vyhľadávanie informácií o prepojení LDAP a CakePHP
- plánované stretnutie s Ing. Branislavom Steinmüllerom
- diskusia o prijatej dokumentácii tímu č. 12 a následná tvorba posudku
- rozdelenie úloh do budúceho týždňa
# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
4.1	JG	dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modeli databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
4.3	PC	poslať link na dokumentáciu (foto/video) zo stretnutia prof. Bielikovej	29. 10. 07	5. 11. 07	5. 11. 07	ukončené
5.1	celý tím	naštudovať si obsah databázy AIS	5. 11. 07	12. 11. 07	12. 11. 07	ukončené
5.3	JHE, PC	dokončenie dokumentu analýzy	5. 11. 07	12. 11. 07	12. 11. 07	ukončené
6.1	PC	poslať e-mail RNDr. Gnipovej ohľadom importu databázy AIS	12. 11. 07	12. 11.07	12. 11. 07	ukončené
6.2	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	pripraviť si stretnutie s Ing. Filkornom	12. 11. 07	19. 11. 07	-	prebieha
6.3	JG, PC	dohodnúť sa na dátume odovzdania a fyzicky odovzdať dokumentáciu	12. 11. 07	15. 11. 07	15. 11. 07	ukončené
6.4	JHO, PF	aktualizovať a doplniť modely do EA	12. 11. 07	14. 11. 07	15. 11. 07	ukončené
6.5	PF	vypracovať používateľské rozhranie systému – pripraviť „obrazovky“ (screenshot-y)	12. 11. 07	15. 11. 07	15. 11. 07	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
7.1	JG	vyriešiť spojenie s LDAP serverom	19. 11. 07	26. 11. 07
7.2	JHO	implementovať modul noviniek	19. 11. 07	3. 12. 07
7.3	ĽB	doplniť modul profilov	19. 11. 07	3. 12. 07
7.4	JG	požiadať o prístup k stroju na prevádzku a tvorbu nášho systému	19. 11. 07	26. 11. 07
7.5	JHE, PC	vypracovanie posudku	19. 11. 07	23. 11. 07

Zápisnica zo stretnutia č. 8

Dátum stretnutia:	26. 11. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 26. 11. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Diskusia o posudku tímu č. 12 a prototype

# Priebeh stretnutia

- diskusia o obsahu a štruktúre nášho posudku – v budúcom posudku je vhodnejšie uviesť posudok obsahu pred posudkom formálnej stránky
- rozobratie posudku tímu č. 12 na náš projekt
- doc. Minárová navrhla vypracovať reakciu na posudok – bude obsahovať vyjadrenie k pripomienkam z posudku
- diskusia s doc. Minárovou o termínoch a spôsobe odovzdávania prototypu
  - návrh spojiť prezentáciu prototypu s jeho odovzdávaním
  - odporúčanie vypracovať posudok prototypu čo najskôr po prezentácii
- doc. Minárová navrhla dohodnúť sa čo najskôr s konkurenčným tímom na spolupráci
- diskusia v rámci tímu o možnostiach spolupráce – prevláda názor riešiť projekt samostatne
- študovanie posudku na náš projekt
- práca na implementácii - LDAP autentifikácia v CakePHP

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
4.1	JG	dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modeli databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
6.2	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	pripraviť si stretnutie s Ing. Filkornom	12. 11. 07	19. 11. 07	-	prebieha
7.1	JG	vyriešiť spojenie s LDAP serverom	19. 11. 07	26. 11. 07	-	prebieha
7.2	JHO	implementovať modul noviniek	19. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
7.3	ĽB	doplniť modul profilov	19. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
7.4	JG	požiadať o prístup k stroju na prevádzku a tvorbu nášho systému	19. 11. 07	26. 11. 07	21. 11. 07	ukončené
7.5	JHE, PC	vypracovanie posudku	19. 11. 07	23. 11. 07	23. 11. 07	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
8.1	PC	vypracovanie plánu implementácie prototypu	26. 11. 07	3. 12. 07
8.2	JHE, PC	vypracovať reakciu na posudok	26. 11. 07	3. 12. 07
8.3	JHE	dohodnúť sa na stretnutí s tímom č. 12 ohľadom spolupráce	26. 11. 07	3. 12. 07
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07

Zápisnica zo stretnutia č. 9

Dátum stretnutia:	3. 12. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Pavol Fábik	Vypracované dňa: 3. 12. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	prom. mat. Ľubica Hanulová / členovia tímu číslo 12

# Téma stretnutia

Diskusia s tímom číslo 12 o možnej spolupráci

# Priebeh stretnutia

- diskusia s tímom číslo 12 o spolupráci – spolupráca s tímom č. 12 bola zamietnutá na základe rozdielnych používaných technológií
- dohodnutie termínu prezentácie prototypu na 17. 12. 2007 o 9.00 v softvérovom štúdiu
- diskusia o pripomienkach z posudku na našu dokumentáciu
- diskusia o dátovom modeli

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
4.1	JG	dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modeli databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 07	5. 11. 07	3. 12. 07	ukončené
6.2	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	pripraviť si stretnutie s Ing. Filkornom	12. 11. 07	19. 11. 07	3. 12. 07	ukončené
7.1	JG	vyriešiť spojenie s LDAP serverom	19. 11. 07	26. 11. 07	3. 12. 07	ukončené
7.2	JHO	implementovať modul noviniek	19. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
7.3	ĽB	doplniť modul profilov	19. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
8.1	PC	vypracovanie plánu implementácie prototypu	26. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
8.2	JHE, PC	vypracovať reakciu na posudok	26. 11. 07	3. 12. 07	3. 12. 07	ukončené
8.3	JHE	dohodnúť sa na stretnutí s tímom č. 12 ohľadom spolupráce	26. 11. 07	3. 12. 07	3. 12. 07	ukončené
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha

Zápisnica zo stretnutia č. 10

Dátum stretnutia:	10. 12. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Ján Garaj	Vypracované dňa: 10. 12. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Prototyp a dokumentácia k prototypu

# Priebeh stretnutia

- diskusia ohľadom formálnej úprave zápisnice
- diskusia o obsahu dokumentácie v ďalšom kontrolnom bode – doplniť dokumentáciu o:
  - posudok od tímu č. 12
  - reakciu na posudok
  - náš posudok na dokumentáciu tímu č. 12
  - nové zápisnice
  - preberacie protokoly
- diskusia o prototype a odovzdávaní prototypu
  - diskusia s Františkom Ďurajkom o obsahu minuloročnej dokumentácie k prototypu
  - rozobratie štruktúry dokumentácie prototypu - návrh na zloženie z častí:
    - zhrnutie zmien oproti minulému roku
    - inštalačná príručka
    - používateľská príručka
  - vytvorenie odovzdávacieho protokolu
  - umiestnenie prototypu na web a na CD
  - odovzdanie a prezentácia prototypu sa bude konať v pondelok 17. 12. 2007 o 9.00
- práca na implementácii prototypu

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
7.2	JHO	implementovať modul noviniek	19. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
7.3	ĽB	doplniť modul profilov	19. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
8.1	PC	vypracovanie plánu implementácie prototypu	26. 11. 07	3. 12. 07	-	prebieha
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
10.1	JHE	napáliť prototyp na CD	10. 12. 07	17. 12. 07
10.2	JG	doplniť web	10. 12. 07	17. 12. 07
10.3	PC, JHE	dokumentácia k prototypu	10. 12. 07	17. 12. 07
10.4	celý tím	pripraviť sa na prezentáciu	10. 12. 07	17. 12. 07
10.5	JG	implementovať možnosť zmeny veľkosti písma	10. 12. 07	17. 12. 07

Letný semester
Zápisnica zo stretnutia č. 11

Dátum stretnutia:	17. 12. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Jozef Hergott	Vypracované dňa: 17. 12. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	prom. mat. Ľubica Hanulová / členovia tímu číslo 12

# Téma stretnutia

Prezentácia prototypov

# Priebeh stretnutia

- prezentácia prototypu tímu č. 12
- prezentácia prototypu nášho tímu
- odovzdanie prototypov a podpísanie preberacích prototkolov
- diskusia o úlohách na skúškové obdobie a pridelenie úloh
- návrh na prihlásenie projektu na študentskú vedeckú konferenciu IIT.SRC – návrh sa stretol s pozitívnym ohlasom

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
7.2	JHO	implementovať modul noviniek	19. 11. 07	3. 12. 07	16. 12. 07	ukončené
7.3	ĽB	doplniť modul profilov	19. 11. 07	3. 12. 07	-	zrušené
8.1	PC	vypracovanie plánu implementácie prototypu	26. 11. 07	3. 12. 07	-	zrušené
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha
10.1	JHE	napáliť prototyp na CD	10. 12. 07	17. 12. 07	17. 12. 07	ukončené
10.2	JG	doplniť web	10. 12. 07	17. 12. 07	-	prebieha
10.3	PC, JHE	dokumentácia k prototypu	10. 12. 07	17. 12. 07	17. 12. 07	ukončené
10.4	celý tím	pripraviť sa na prezentáciu	10. 12. 07	17. 12. 07	17. 12. 07	ukončené
10.5	JG	implementovať možnosť zmeny veľkosti písma	10. 12. 07	17. 12. 07	17. 12. 07	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
11.1	PC, JHE	posudok prototypu tímu č. 12	17. 12. 07	25. 1. 07
11.2	JHE	poslať hodnotenie členov tímu doc. Minárovej	17. 12. 07	25. 1. 07
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07

Zápisnica zo stretnutia č. 12

Dátum stretnutia:	18. 02. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Jozef Hergott	Vypracované dňa: 21. 02. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:

# Téma stretnutia

IIT.SRC 2008 a plán na letný semester

# Priebeh stretnutia

- určenie a rozdelenie úloh ohľadom študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2008
  - vypracovanie a zaslanie abstraktu do 20. februára 2008
  - vypracovanie a zaslanie príspevku do 27. februára 2008
  - príspevok vložiť aj do dokumentácie tímového projektu
- diskusia ohľadom času stretnutí
- doc. Minárová informovala tím ohľadom prípravy anonymizovanej databázy AIS
- zhodnotenie súčasného stavu riešenia
  - rozpracované moduly novinky, štatistiky a profil používateľa
  - riešenie viacjazyčného prostredia – diskusia možností riešenia prekladov textov
- diskusia nových nápadov ohľadom projektu – OpenID, FOAF
- spísanie návrhu obsahu príspevku do IIT.SRC 2008

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha
10.2	JG	doplniť web	10. 12. 07	17. 12. 07	17. 12. 07	ukončené
11.1	PC, JHE	posudok prototypu tímu č. 12	17. 12. 07	25. 1. 07	19. 1. 08	ukončené
11.2	JHE	poslať hodnotenie členov tímu doc. Minárovej	17. 12. 07	25. 1. 07	19. 1. 08	ukončené
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
12.1	JG, JHO	vypracovanie abstraktu na IIT.SRC 2008	18. 2. 08	20. 2. 08
12.2	celý tím	vypracovanie príspevku na IIT.SRC 2008	18. 2. 08	27. 2. 08
12.3	JG, JHE, JHO	zapracovanie pripomienok z posudku do prototypu	18. 2. 08	3. 3. 08
12.4	PC	vypracovanie plánu na letný semester	18. 2. 08	25. 2. 08

Zápisnica zo stretnutia č. 13

Dátum stretnutia:	26. 02. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 29. 02. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

IIT.SRC 2008

# Priebeh stretnutia

- zhodnotenie stavu príspevku do študentskej vedeckej konferencie IIT.SRC 2008
  - posun dátumu zaslania príspevku do 1. marca 2008
- rozšírenie obsahu príspevku o nové preložené kapitoly
- predloženie návrhu zmeny dizajnu tímovej web stránky

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07	-	prebieha
12.1	JG, JHO	vypracovanie abstraktu na IIT.SRC 2008	18. 2. 08	20. 2. 08	26. 2. 08	ukončené
12.2	celý tím	vypracovanie príspevku na IIT.SRC 2008	18. 2. 08	27. 2. 08	-	prebieha
12.3	JG, JHE, JHO	zapracovanie pripomienok z posudku do prototypu	18. 2. 08.	3. 3. 08	-	prebieha
12.4	PC	vypracovanie plánu na letný semester	18. 2. 08	25. 2. 08	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
13.1	PC, JHE	revízia príspevku na IIT.SRC 2008	18. 2. 08	1. 3. 08
13.2	JG, JHO, PF	odovzdať vypracovaný príspevok na IIT.SRC 2008	18. 2. 08	1. 3. 08
13.3	PC	informovať doc. Minárovú o odovzdaní príspevku	26. 2. 08	4. 3. 08

Zápisnica zo stretnutia č. 14

Dátum stretnutia:	04. 03. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 06. 03. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Práca na projekte a dostupnosť technických prostriedkov

# Priebeh stretnutia

- zhodnotenie stavu projektu
- naším cieľom je nasadiť systém do skúšobnej prevádzky do konca marca
- z tohto dôvodu treba:
  - získať školský server na skúšobnú prevádzku systému – úloha: kontaktovať p. Lacka
  - previazať systém s databázou AIS – úloha: kontaktovať p. Steinmüllera ohľadom poskytnutia dumpu databázy AIS
- doc. Minárová navrhla otestovať systém v rámci skúšobnej prevádzky absolventmi, napr. členmi minuloročného tímu a doktorandmi
- konzultácia ohľadom ankiet a štatistík s Ďurajkom
- konzultácia ohľadom postupu pri zabezpečovaní technických prostriedkov na testovanie systému
- práca na implementácii vybraných častí systému

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07	-	prebieha
12.2	celý tím	vypracovanie príspevku na IIT.SRC 2008	18. 2. 08	27. 2. 08	1. 3. 08	ukončené
12.3	JG, JHE, JHO	zapracovanie pripomienok z posudku do prototypu	18. 2. 08.	3. 3. 08	-	prebieha
12.4	PC	vypracovanie plánu na letný semester	18. 2. 08	25. 2. 08	-	prebieha
13.1	PC, JHE	revízia príspevku na IIT.SRC 2008	18. 2. 08	1. 3. 08	1. 3. 08	ukončené
13.2	JG, JHO, PF	odovzdať vypracovaný príspevok na IIT.SRC 2008	18. 2. 08	1. 3. 08	1. 3. 08	ukončené
13.3	PC	informovať doc. Minárovú o odovzdaní príspevku	26. 2. 08	4. 3. 08	2. 3. 08	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
14.1	PC	napísať mail p. Steinmüllerovi ohľadom dumpu databázy Yonban	4. 3. 08	4. 3. 08
14.2	PC	napísať mail p. Lackovi ohľadom testovacieho servera	4. 3. 08	4. 3. 08
14.3	JG, JHO	sprevádzkovať testovací server	4. 3. 08	10. 3. 08

Zápisnica zo stretnutia č. 15

Dátum stretnutia:	11. 03. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 12. 03. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Sprevádzkovanie testovacieho servera

# Priebeh stretnutia

- zhodnotenie súčasného stavu riešenia
  - chýba prepojenie na fakultné informačné systémy – potreba získať dump databáz YonBanu a AIS
- informovanie sa o harmonograme odovzdávania výstupov v letnom semestri
  - prvé odovzdanie projektu 30. 04. 2008
- nastavovanie testovacieho servera
- inštalácia potrebného softvéru
- práca na implementácii vybraných častí systému

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07	-	prebieha
12.3	JG, JHE, JHO	zapracovanie pripomienok z posudku do prototypu	18. 2. 08.	3. 3. 08	-	prebieha
12.4	PC	vypracovanie plánu na letný semester	18. 2. 08	25. 2. 08	-	prebieha
14.1	PC	napísať mail p. Steinmüllerovi ohľadom dumpu databázy Yonban	4. 3. 08	4. 3. 08	4. 3. 08	ukončené
14.2	PC	napísať mail p. Lackovi ohľadom testovacieho servera	4. 3. 08	4. 3. 08	4. 3. 08	ukončené
14.3	JG, JHO	sprevádzkovať testovací server	4. 3. 08	10. 3. 08	11. 3. 08	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
15.1	JG, JHO, PF	nastavenie testovacieho servera	11. 3. 08	18. 3. 08
15.2	JHE	napísať mail p. Steinmüllerovi na upresnenie požadovanej štruktúry databázy zo systému YonBan	11. 3. 08	18. 3. 08
15.3	JHE, PC	vytvorenie používateľskej dokumentácie k systému	11. 3. 08	25. 3. 08

Zápisnica zo stretnutia č. 16

Dátum stretnutia:	18. 03. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 18. 03. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Sprevádzkovanie testovacej stránky

# Priebeh stretnutia

- sprevádzkovanie testovacej stránky alumni.fei.sk
  - oprava chýb pri linkovaní modulu Posts
- riešenie prekladov
- práca na implementácii vybraných častí systému

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07	-	prebieha
12.3	JG, JHE, JHO	zapracovanie pripomienok z posudku do prototypu	18. 2. 08.	3. 3. 08	-	prebieha
12.4	PC	vypracovanie plánu na letný semester	18. 2. 08	25. 2. 08	14. 3. 08	ukončené
15.1	JG, JHO, PF	nastavenie testovacieho servera	11. 3. 08	18. 3. 08	18. 3. 08	ukončené
15.2	JHE	napísať mail p. Steinmüllerovi na upresnenie požadovanej štruktúry databázy zo systému YonBan	11. 3. 08	18. 3. 08	11. 3. 08	ukončené
15.3	JHE, PC	vytvorenie používateľskej dokumentácie k systému	11. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
16.1	celý tím	vybavenie databázy u p. Steinmüllera	18. 3. 08	25. 3. 08
16.2	PC, JHE	doplnenie prekladových reťazcov	18. 3. 08	25. 3. 08

Zápisnica zo stretnutia č. 17

Dátum stretnutia:	01. 04. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Jozef Hergott	Vypracované dňa: 01. 04. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Prepojenie systému s fakultnými databázami

# Priebeh stretnutia

- doc. Minárová nám poskytla inštrukcie k testovaniu systému
  - testovanie prebieha formálne, z testovania sa vypracúvajú záznamy
- diskusia ohľadom IIT.SRC 2008
  - úloha zaslať príspevok doc. Minárovej
  - pridať príspevok k odovzdávanej dokumentácii
- zhodnotenie dostupnosti fakultných databáz pre spoluprácu s našim systémom
  - zatiaľ sme nezískali prístup ani k dátam z YonBanu, ani z AIS
- kontaktovanie p. Steinmüllera a p. Gnipovej (osobne boli nedostupní, preto sme ich kontakovali mailom)

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07	-	prebieha
12.3	JG, JHE, JHO	zapracovanie pripomienok z posudku do prototypu	18. 2. 08.	3. 3. 08	25. 3. 08	ukončené
15.3	JHE, PC	vytvorenie používateľskej dokumentácie k systému	11. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
16.1	celý tím	vybavenie databázy u p. Steinmüllera	18. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
16.2	PC, JHE	doplnenie prekladových reťazcov	18. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
17.1	JHE	kontaktovať p. Gnipovú	1. 4. 08	1. 4. 08
17.2	PC	kontaktovať p. Steinmüllera	1. 4. 08	1. 4. 08
17.3	celý tím	poslať doc. Minárovej príspevok IIT.SRC 2008	1. 4. 08	1. 4. 08

Zápisnica zo stretnutia č. 18

Dátum stretnutia:	08. 04. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 08. 04. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Práca na projekte

# Priebeh stretnutia

- doc. Minárovú sme informovali o stave procesu získavania fakultných databáz
  - p. Steinmüller nám dodá view databázy YonBan potom ako pripraví právne podklady na prevzatie
  - p. Gnipová pre nás zatiaľ nemá view databázy AIS (vedenie sa musí stretnúť a zaslať oficiálny list na rektorát), ale ako pomoc nám ponúkla výstupy z AIS do programu Microsoft Excel
- tvorba plagátu na IIT.SRC 2008
- práca na prekladových reťazcov

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07	-	prebieha
15.3	JHE, PC	vytvorenie používateľskej dokumentácie k systému	11. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
16.1	celý tím	vybavenie databázy u p. Steinmüllera	18. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
16.2	PC, JHE	doplnenie prekladových reťazcov	18. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
17.1	JHE	kontaktovať p. Gnipovú	1. 4. 08	1. 4. 08	1. 4. 08	ukončené
17.2	PC	kontaktovať p. Steinmüllera	1. 4. 08	1. 4. 08	1. 4. 08	ukončené
17.3	celý tím	poslať doc. Minárovej príspevok IIT.SRC 2008	1. 4. 08	1. 4. 08	1. 4. 08	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
18.1	celý tím	vytvoriť plagát na IIT.SRC 2008	8. 4. 08	15. 4. 08

Zápisnica zo stretnutia č. 19

Dátum stretnutia:	15. 04. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 16. 04. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Práca na projekte

# Priebeh stretnutia

- doc. Minárovú sme informovali o obdržaní databázy YonBan
  - v stredu (9. 4.) všetci členovia tímu podpísali u p. Steinmüllera prehlásenie o mlčanlivosti
- dopĺňanie chýbajúcich CSS štýlov v niektorých častiach modulov
- práca na nových prekladových reťazcoch

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07	-	prebieha
15.3	JHE, PC	vytvorenie používateľskej dokumentácie k systému	11. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
16.1	celý tím	vybavenie databázy u p. Steinmüllera	18. 3. 08	25. 3. 08	9. 4. 08	ukončené
16.2	PC, JHE	doplnenie prekladových reťazcov	18. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
18.1	celý tím	vytvoriť plagát na IIT.SRC 2008	8. 4. 08	15. 4. 08	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
19.1	PC, JHE	doplnenie CSS štýlov	15. 4. 08	23. 4. 08
19.2	PF	vytlačenie plagátu IIT.SRC 2008	15. 4. 08	23. 4. 08
19.3	JG, JHO	importovanie DB od p. Steinmüllera	15. 4. 08	23. 4. 08

Zápisnica zo stretnutia č. 20

Dátum stretnutia:	22. 04. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 24. 04. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Plánovanie odovzdávania a práca na projekte

# Priebeh stretnutia

- diskusia ohľadom problémov s dumpom databázy systému YonBan
  - v dumpe nie sú zachytené vzťahy medzi tabuľkami, takže z nich nevieme importovať dáta

- plánovanie odovzdania projektu:
  - doc. Minárová nás informovala o priebehu odovzdávania projektu
  - dohodli sme sa na termíne odovzdania - 29. 4. 2008
  - konkurenčnému tímu odovzdáme:
- výsledný produkt (na CD, prípadne online prístupný na serveri)
- potrebnú dokumentáciu v elektronickej forme (používateľská a inštalačná príručka)

- práca na projekte:
  - úprava exportu životopisu do pdf
    - zapracovanie nových prekladových reťazcov
    - vytvorenie príslušných prekladových funkcií
  - úprava CSS štýlov v nových častiach systému

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	zrušené
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07	20. 4. 08	ukončené
15.3	JHE, PC	vytvorenie používateľskej dokumentácie k systému	11. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
16.2	PC, JHE	doplnenie prekladových reťazcov	18. 3. 08	25. 3. 08	21. 4. 08	ukončené
18.1	celý tím	vytvoriť plagát na IIT.SRC 2008	8. 4. 08	15. 4. 08	-	prebieha
19.1	PC, JHE	doplnenie CSS štýlov	15. 4. 08	23. 4. 08	23. 4. 08	ukončené
19.2	PF	vytlačenie plagátu IIT.SRC 2008	15. 4. 08	23. 4. 08	-	prebieha
19.3	JG, JHO	importovanie dát z dumpu databázy systému YonBan	15. 4. 08	23. 4. 08	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
20.1	PC	dokončiť úpravu exportu životopisu	22. 4. 08	29. 4. 08
20.2	JHE	úprava CSS štýlu nových častí systému	22. 4. 08	29. 4. 08
20.3	PF	vytvoriť zmysluplné dopyty nad DB pre generovanie štatistík	22. 4. 08	29. 4. 08
20.4	JHO	doplniť do nových controllerov security a logged kontroly	22. 4. 08	29. 4. 08

Zápisnica zo stretnutia č. 21

Dátum stretnutia:	29. 04. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 03. 05. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Odovzdanie produktu a pokračovanie v práci na projekte

# Priebeh stretnutia

- prezentácia projektu doc. Minárovej
- vzájomné stretnutie s konkurenčným tímom č. 12, za prítomnosti vedúcich oboch tímov (doc. Minárová a p. Hanulová)
  - dohodli sme sa na spôsobe odovzdania produktu a dokumentácie
    - produkt odovzdáme ako odkaz na server s nainštalovanou aktuálnou verziou systému
    - dokumentáciu odovzdáme v elektronickej forme
  - dohodli sme sa na vypracovaní správy o testovaní do 09. 05. 2008

- práca na projekte
  - odstraňovanie zistených nedostatkov

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
15.3	JHE, PC	vytvorenie používateľskej dokumentácie k systému	11. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
18.1	celý tím	vytvoriť plagát na IIT.SRC 2008	8. 4. 08	15. 4. 08	25. 4. 08	ukončené
19.2	PF	vytlačenie plagátu IIT.SRC 2008	15. 4. 08	23. 4. 08	28. 4. 08	ukončené
19.3	JG, JHO	importovanie dát z dumpu databázy systému YonBan	15. 4. 08	23. 4. 08	-	prebieha
20.1	PC	dokončiť úpravu exportu životopisu	22. 4. 08	29. 4. 08	29. 4. 08	ukončené
20.2	JHE	úprava CSS štýlu nových častí systému	22. 4. 08	29. 4. 08	29. 4. 08	ukončené
20.3	PF	vytvoriť zmysluplné dopyty nad DB pre generovanie štatistík	22. 4. 08	29. 4. 08	-	prebieha
20.4	JHO	doplniť do nových controllerov security a logged kontroly	22. 4. 08	29. 4. 08	29. 4. 08	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
21.1	JHE, PC	elektronické odovzdanie produktu tímu č. 12	29. 4. 08	29. 4. 08
21.2	celý tím	vypracovať správu o testovaní systému tímu č. 12	29. 4. 08	9. 5. 08

Zápisnica zo stretnutia č. 22

Dátum stretnutia:	06. 05. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Jozef Hergott	Vypracované dňa: 06. 05. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:

# Téma stretnutia

Odovzdanie produktu a pokračovanie v práci na projekte

# Priebeh stretnutia

- diskusia s doc. Minárovou ohľadom IIT-SRC 2008
  - prezentovanie nápadov a pripomienok získaných na konferencii

- diskusia o forme testovania systému
  - návrh testov
  - návrh testovacích scenárov
  - diskusia o možných realizátoroch testov – testeroch z radov študentov

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
15.3	JHE, PC	vytvorenie používateľskej dokumentácie k systému	11. 3. 08	25. 3. 08	1. 5. 08	ukončené
19.3	JG, JHO	importovanie dát z dumpu databázy systému YonBan	15. 4. 08	23. 4. 08	-	prebieha
20.3	PF	vytvoriť zmysluplné dopyty nad DB pre generovanie štatistík	22. 4. 08	29. 4. 08	-	prebieha
21.1	JHE, PC	elektronické odovzdanie produktu tímu č. 12	29. 4. 08	29. 4. 08	1. 5. 08	ukončené
21.2	celý tím	vypracovať správu o testovaní systému tímu č. 12	29. 4. 08	9. 5. 08	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
22.1	celý tím	vypracovať formálne testy a dať vyplniť externým testerom systému	6. 5. 08	19. 5. 08
22.2	JG, JHE	kontaktovať p. Gnipovú ohľadom poskytnutia doplňujúcich výstupov z AIS vo formáte XLS	6. 5. 08	6. 5. 08
22.3	JHE	skontrolovať systém a doplniť chýbajúce preklady	6. 5. 08	13. 5. 08
22.4	PC, JHE	doplniť technickú dokumentáciu o časť venovanú prekladovým reťazcom	6. 5. 08	13. 5. 08

Zápisnica zo stretnutia č. 23

Dátum stretnutia:	13. 05. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 15. 05. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:

# Téma stretnutia

Obhajoba projektu

# Priebeh stretnutia

- diskusia ohľadom odovzdávania výsledného produktu
  - vzhľadom na to, že doc. Minárová nebude v termíne odovzdávania prítomná, odovzdáme dokumentáciu pani Hanulovej – 20. 05. 2008 (utorok), o 12:00
  - konkurenčnému tímu odovzdáme všetko potrebné v elektronickej forme
  - je potrebné vytvoriť protokoly o odovzdaní
  - web stránka musí ku dňu odovzdania obsahovať všetky náležité informácie a odkazy na dokumentáciu, musí byť statická a obsahovať relatívne odkazy

- diskusia s doc. Minárovou ohľadom obhajoby projektu
  - prešli sme si termíny a priebeh obhajoby
  - s doc. Minárovou sme prebrali otázky ohľadom formy prezentácie, informačného letáku a propagačného plagátu
# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
19.3	JG, JHO	importovanie dát z dumpu databázy systému YonBan	15. 4. 08	23. 4. 08	-	prebieha
20.3	PF	vytvoriť zmysluplné dopyty nad DB pre generovanie štatistík	22. 4. 08	29. 4. 08	-	prebieha
21.2	celý tím	vypracovať správu o testovaní systému tímu č. 12	29. 4. 08	9. 5. 08	-	prebieha
22.1	celý tím	vypracovať formálne testy a dať vyplniť externým testerom systému	6. 5. 08	19. 5. 08	-	prebieha
22.2	JG, JHE	kontaktovať p. Gnipovú ohľadom poskytnutia doplňujúcich výstupov z AIS vo formáte XLS	6. 5. 08	6. 5. 08	6. 5. 08	ukončené
22.3	JHE	skontrolovať systém a doplniť chýbajúce preklady	6. 5. 08	13. 5. 08	12. 5. 08	ukončené
22.4	PC, JHE	doplniť technickú dokumentáciu o časť venovanú prekladovým reťazcom	6. 5. 08	13. 5. 08	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
23.1	PC, JHE	dokončiť všetku potrebnú dokumentáciu a aktualizovať web	13. 5. 08	19. 5. 08
23.2	PC	vytvoriť odovzdávacie protokoly	13. 5. 08	19. 5. 08
23.3	JG, JHO, PF	ukončiť všetky implementačné práce na systéme	13. 5. 08	19. 5. 08
23.4	PF	vytvoriť plagát a propagačné letáky na obhajobu	13. 5. 08	12. 6. 08
23.5	celý tím	vytvoriť prezentáciu na obhajobu	13. 5. 08	12. 6. 08