# Odborné praktikum II
## Ciele
Našim hlavným cieľom v rámci Odborného praktika II je dopracovanie a nasadenie systému ALUMNI. V rámci predmetu chceme vyriešiť import dát absolventom priamo nad databázou AIS. Ohľadom funkcionality plánujeme systém rozšíriť smerom k sociálnej sieti absolventov, zapracovať registračný proces podobne ako mal vyriešený konkurenčný systém tímu alumiňáci. Implementačné práce na systéme by sme chceli dokončiť v prvej polovici semestra, v druhej polovici sa plánujeme venovať testovaniu a ladeniu systému.
### Plánované činnosti
Naša práca bude zahŕňať tieto činnosti:
- vyriešenie importu z AIS
- (import historických dát)
- špecifikácia nových čŕt systému
- riešenie registračného procesu
- rozšírenie smerom k sociálnym sieťam
- (implementácia ankiet)
- aktualizácia dizajnu
- testovanie systému

## Predbežný plán
Činnosti\Týždne	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Import
Špecifikácia rozširovania
Implementácia registračného procesu
Implementácia rozšírení
Testovanie systému