Zápisnica zo stretnutia č. 5

Dátum stretnutia:	05. 11. 2007
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Jozef Hergott	Vypracované dňa: 06. 11. 2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB) / Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Dokument analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu

# Priebeh stretnutia

- zhodnotenie plnenia úloh v minulom týždni
- získanie obsahu databázy AIS
- získanie aktuálnych číselníkov štatistického úradu (kraje, zamestnania, …)
- neformálna dohoda o spolupráci s tímom č. 12
- diskusia o dostupnosti web stránky
- prezentácia dokumentácie doc. Minárovej a diskusia o obsahu tohto dokumentu – štruktúra dokumentu hodnotená kladne
- diskusia o využití wiki, prezentácia použitia
- diskusia o layoute dokumentu – dohodli sme sa na štandardnom layoute
- práca na špecifikácii systému
- určenie používateľov systému (ako v minuloročnom systéme): anonymný používateľ, alumnus (absolvent), správca obsahu
- určenie častí systému: profil absolventa, prezentačný modul (s vyhľadávaním), bezpečnostný modul, anketový modul, štatistický modul, novinky, komunikácia, import dát, export dát
- diskusia o používateľskom rozhraní – kam umiestnime nové funkcie (prístup k štatistickému modulu)
- návrh vytvoriť nové menu – Projekty, ktoré by urýchlilo prístup k záverečným prácam a umožnilo by ich vyhľadávanie
- rozdelenie úloh do budúceho týždňa
# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
2.2	celý tím	prečítať si CakePHP manuál	15. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
2.3	LB, JHO	prejsť si ešte raz zdrojový kód	15. 10. 07	22. 10. 07	-	prebieha
3.3	JHE, PC	vytvorenie dokumentu analýzy	22. 10. 07	29. 10. 07	4. 11. 07	ukončené
4.1	JG	dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modeli databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
4.2	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	poslať tímu štruktúru databázy z AIS	29. 10. 07	5. 11. 07	30. 10. 07	ukončené
4.3	PC	poslať link na dokumentáciu (foto/video) zo stretnutia prof. Bielikovej	29. 10. 07	5. 11. 07	-	prebieha
4.4	JG	zaobstarať od p. Huskovej dotazník pre absolventov	29. 10. 07	5. 11. 07	2. 11. 07	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
5.1	celý tím	naštudovať si obsah databázy AIS	5. 11. 07	12. 11. 07
5.2	celý tím	vypracovanie pridelených častí analýzy	5. 11. 07	9. 11. 07
5.3	JHE, PC	dokončenie dokumentu analýzy	5. 11. 07	12. 11. 07