Zápisnica zo stretnutia č. 19

Dátum stretnutia:	15. 4. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 16. 4. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Práca na projekte

# Priebeh stretnutia

- doc. Minárovú sme informovali o obdržaní databázy YonBan
  - v stredu (9. 4.) všetci členovia tímu podpísali u p. Steinmüllera prehlásenie o mlčanlivosti
- dopĺňanie chýbajúcich CSS štýlov v niektorých častiach modulov
- práca na nových prekladových reťazcoch

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07	-	prebieha
15.3	JHE, PC	vytvorenie používateľskej dokumentácie k systému	11. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
16.1	celý tím	vybavenie databázy u p. Steinmüllera	18. 3. 08	25. 3. 08	9. 4. 08	ukončené
16.2	PC, JHE	doplnenie prekladových reťazcov	18. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
18.1	celý tím	vytvoriť plagát na IIT.SRC 2008	8. 4. 08	15. 4. 08	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
19.1	PC, JHE	doplnenie CSS štýlov	15. 4. 08	23. 4. 08
19.2	PF	vytlačenie plagátu IIT.SRC 2008	15. 4. 08	23. 4. 08
19.3	JG, JHO	importovanie DB od p. Steinmüllera	15. 4. 08	23. 4. 08