Zápisnica zo stretnutia č. 4

Dátum stretnutia:	29. 10. 2007
Čas stretnutia:	10:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Ján Garaj	Vypracované dňa: 30.10.2007

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Ľuboš Bartoš (LB), Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF), Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka, Ľubica Hanulová, prom. mat., / prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Ing. Jozef Pažin, / Ľubica Húsková, členovia tímu číslo 12

# Téma stretnutia

Požiadavky, možnosti, predstavy na portál pre absolventov zo strany fakulty.

# Priebeh stretnutia

Diskusia s prof. Bielikovou (zastupovala oficiálne FIIT STU), pani Húskovou (študijné oddelenie FIIT STU) a s ďalšími zúčastnenými hosťami o problematike ALUMNI. (Viď príloha A)
# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Stav
1.6	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	upresnenie podmienok pripojenia k univerzitnej DB	10. 10. 07	29. 10. 07	ukončené
2.2	celý tím	prečítať si CakePHP manuál	15. 10. 07	22. 10. 07	?
2.3	LB, JHO	prejsť si ešte raz zdrojový kód	15. 10. 07	22. 10. 07	?
3.1	LB	Dorobiť web stránku (pridať fotky)	22. 10. 07	29. 10. 07	ukončené
3.2	LB	Pridať na web stránku Myšlienkovú mapu	22. 10. 07	29. 10. 07	ukončené
3.3	JHE, PC	Vytvorenie dokumentu analýzy	22. 10. 07		prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
4.1	JG	Dohodnúť sa s paralelným tímom na spoločnom modely databázy, prípadne iných skutočnostiach	29. 10. 2007	5. 11. 2007
4.2	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.	Poslať tímu štruktúru databázy z AIS	29. 10. 2007	5. 11. 2007
4.3	PC	Poslať link na dokumentáciu (foto/video) zo stretnutia prof. Bielikovej	29. 10. 2007	5. 11. 2007
4.4	JG	Získať od p. Húskovej dotazník absolventom	29. 10. 2007	5. 11. 2007

Príloha A
Myšlienky, ktoré zazneli na stretnutí:

Cieľ ALUMNI:- ostať v kontakte s absolventmi, komunikácia fakulta – absolvent (nie je primárnym cieľom komunikácia medzi absolventmi)

Problém: ako motivovať absolventov k používaniu ALUMNI systému?
Už v priebehu štúdia by mali mať študenti, prístup do ALUMNI, najlepšie pod tým istým heslom ako do AIS. Tu si budú môcť vyhľadávať práce podľa tém, kľúčových slov, možno aj prezerať si práce.

Integrácia s existujúcimi systémami:
- fiit.sk – približne dizajnovo
- Yonban – získanie údajov o projektoch
- AIS – autentifikácia (ako študent), meno, priezvisko, iné študijné údaje, ktoré AIS obsahuje, aby absolvent musl vypĺňať, čo najmenej dát (hlavne ak ich už raz zadal)
- „excel file“ - obsahujúci zoznam absolventov, ktorí dali súhlas na spracovanie svojich údajov
- „old records“ - záznamy o absolventoch z pred rádovo niekoľkých rokov – tieto dáta nie sú v žiadnom systéme, momentálne sa tento problém rieši na úrovni doktorandského štúdia

Technické veci konzultovať s p. Gnippová+p. Horváth (AIS), p. Steinmuller (server. zdroje)

Problém s ochranou osobných údajov:
- bez súhlasu je možné zverejniť iba meno, priezvisko, rok ukončenia
- so súhlasom – riešiť citlivo hlavne privátne dáta (mail, zamestnávateľ, tel.)

Výstupy:
- ideálne do xls formátu
- idea automatické generovanie ročeniek do (latex) pdf formátu
- verejnosť (neprihlásený) bude mať možnosť iba prezerať základný zoznam absolventov

Kontaktovanie fakultou:
- možnosť hromadného emailu
- selektívny výber reprezentatívnej vzorky absolventov
- možnosť zadania dotazníka (ankety) fakultou pre absolventov
Čiselníky v systéme (pre štatistické účely, doplniť podľa dodaného vzorového dotazníka):
odvetvia zamestania, role v zamestnaní (naplniť podľa profesia.sk, prípadne podľa ACM klasifikácie pojmov)

Špeciality typu mapa spolužiakov vo svete a podobne je dobrá myšlienka, ale nie je prvoradým cieľom systému, takže nie je žiadúce sa na tomuto podobné veci zameriavať.