Zápisnica zo stretnutia č. 18

Dátum stretnutia:	08. 04. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 08. 04. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Práca na projekte

# Priebeh stretnutia

- doc. Minárovú sme informovali o stave procesu získavania fakultných databáz
  - p. Steinmüller nám dodá view databázy YonBan potom ako pripraví právne podklady na prevzatie
  - p. Gnipová pre nás zatiaľ nemá view databázy AIS (vedenie sa musí stretnúť a zaslať oficiálny list na rektorát), ale ako pomoc nám ponúkla výstupy z AIS do programu Microsoft Excel
- tvorba plagátu na IIT.SRC 2008
- práca na prekladových reťazcov

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07	-	prebieha
15.3	JHE, PC	vytvorenie používateľskej dokumentácie k systému	11. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
16.1	celý tím	vybavenie databázy u p. Steinmüllera	18. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
16.2	PC, JHE	doplnenie prekladových reťazcov	18. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
17.1	JHE	kontaktovať p. Gnipovú	1. 4. 08	1. 4. 08	1. 4. 08	ukončené
17.2	PC	kontaktovať p. Steinmüllera	1. 4. 08	1. 4. 08	1. 4. 08	ukončené
17.3	celý tím	poslať doc. Minárovej príspevok IIT.SRC 2008	1. 4. 08	1. 4. 08	1. 4. 08	ukončené

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
18.1	celý tím	vytvoriť plagát na IIT.SRC 2008	8. 4. 08	15. 4. 08