Zápisnica zo stretnutia č. 20

Dátum stretnutia:	22. 04. 2008
Čas stretnutia:	od: 10:00	do: 13:00
Miesto stretnutia:	Softvérové štúdio (D07b)

Vypracoval: Bc. Peter Cích	Vypracované dňa: 22. 04. 2008

# Zúčastnení

Pedagóg:	doc. Ing. Jana Minárová, PhD.
Členovia tímu:	Bc. Peter Cích (PC) / Bc. Pavol Fábik (PF) / Bc. Ján Garaj (JG) / Bc. Jozef Hergott (JHE) / Bc. Jozef Hopko (JHO)
Hostia:	Bc. František Ďurajka

# Téma stretnutia

Práca na projekte

# Priebeh stretnutia

- písanie projektovej dokumentácie
  - v stredu (9. 4.) všetci členovia tímu podpísali u p. Steinmüllera prehlásenie o mlčanlivosti
- dopĺňanie chýbajúcich CSS štýlov v niektorých častiach modulov
- práca na nových prekladových reťazcoch

# Stav plnenia úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec	Reálne ukončenie	Stav
8.4	PF	implementovať modul štatistiky	26. 11. 07	10. 12. 07	-	prebieha
11.3	JG	doplnenie profilu absolventa	17. 12. 07	11. 2. 07	-	prebieha
15.3	JHE, PC	vytvorenie používateľskej dokumentácie k systému	11. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
16.2	PC, JHE	doplnenie prekladových reťazcov	18. 3. 08	25. 3. 08	-	prebieha
18.1	celý tím	vytvoriť plagát na IIT.SRC 2008	8. 4. 08	15. 4. 08	-	prebieha
19.1	PC, JHE	doplnenie CSS štýlov	15. 4. 08	23. 4. 08	-	prebieha
19.2	PF	vytlačenie plagátu IIT.SRC 2008	15. 4. 08	23. 4. 08	-	prebieha
19.3	JG, JHO	importovanie DB od p. Steinmüllera	15. 4. 08	23. 4. 08	-	prebieha

# Stanovenie nových úloh

ID	Člen tímu	Úloha	Začiatok	Koniec
20.1	PC, JHE	doplnenie CSS štýlov	15. 4. 08	23. 4. 08